

**НОВОСАНЖАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**(тридцята сесія селищної ради сьомого скликання)**

**РІШЕННЯ**

25 лютого 2020 року смт Нові Санжари №

Про стан виконання Програми соціально-економічного,

культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього

природного середовища Новосанжарської селищної ради

на 2019 рік за 2019 рік

Розглянувши звіт щодо ходу виконання Програми соціально-економічного, культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього природного середовища Новосанжарської селищної ради на 2019 рік за 2019 рік, керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

Звіт «Про стан виконання Програми соціально-економічного, культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього природного середовища Новосанжарської селищної ради на 2019 рік за 2019 рік взяти до відома ( звіт додається).

Селищний голова І. О. Коба

**Звіт**

**"Про стан виконання Програми соціально-економічного, культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього природного середовища Новосанжарської селищної ради на 2019 рік за  2019 рік"**

 Програма соціально-економічного, культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього природного середовища Новосанжарської селищної ради на 2019 рік " ( далі Програма), затверджена рішенням сімнадцятої сесії селищної ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року № 17.

 Головною метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку населених пунктів громади, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

За Програмою соціально-економічного, культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього природного середовища Новосанжарської селищної ради на 2019 рік за 2019 рік було виконано ряд заходів.

 **У сфері благоустрою територій Новосанжарської об’єднаної територіальної громади:**

На виконання заходів Програми за 2019 рік придбано обладнання на загальну суму 599 тис. грн.:

* з коштів субвенції інфраструктурного розвитку мотокоси на суму 21,74 тис. грн.;
* бензопили на суму 15,27 тис. грн..;
* з коштів селищного бюджету щепоріз на суму 59,40 тис. грн..;
* драбина універсальна на суму 9,98 тис. грн..;
* з коштів субвенції інфраструктурного розвитку та селищного бюджету триколісні електровелосипеди на суму 64,77 тис. гривень;
* косу роторну на суму 27,2 тис.грн.;
* за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури відвал 124,8 тис.грн;
* бензоріз на суму 43,9 тис.грн. ( 43 тис.грн. - інфраструктурна субвенція, 0,9 грн. – селищний бюджет);
* снігоприбирачі у кількості 2 шт. 45,9 тис.грн. ( селищний бюджет);
* відвал плужний - 20 тис.грн. ( селищний бюджет);
* обладнання для поля з мініфутболу 165,2 ( кошти обласного бюджету).

**У сфері розвитку вуличного освітлення Новосанжарської об’єднаної територіальної громади:**

1. Реконструкція вуличного освітлення по пров. Ювілейному в смт Нові Санжари Полтавської області КТП-342 560 пог.м., встановлено 16 ліхтарів, 5 опор, на суму 99,994 тис. грн.
2. Реконструкція вуличного освітлення по пров. Комунальному КТП-136 370 пог. м., встановлено 9 ліхтарів, 6 опор, на суму 84,739 тис. грн.
3. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Носенка Івана КТП 384 295 пог. м. , встановлено 12 ліхтарів, 1 опора, на суму 58,75 тис. грн.
4. Реконструкція вуличного освітлення по пров. Гостинний КТП -665 260 пог. м., встановлено 7 ліхтарів, на суму 39,054 тис. грн.
5. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Миру в с. Зачепилівка КТП 384 350 пог.м., встановлено 10 ліхтарів, 10 опор, на суму 102,70 тис. грн.
6. Реконструкція вуличного освітлення по пр. Пушкіна КТП – 130 165 пог.м., встановлено 5 ліхтарів, 4 опори, на суму 51,90 тис. грн.
7. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Миру, Веселкова, Молодіжна, пров. Річковий в с. Зачепилівка Новосанжарського району Полтавської області КТП 384 799 пог.м., встановлено 30 ліхтарів, 30 опор, на суму 278,882 тис. грн.
8. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Миру, вул. Заводська, вул. Польова в с. Зачепилівка Новосанжарського району Полтавської області (КТП-306) 40 пог.м., встановлено 1 ліхтар на суму 12,512 тис. грн.
9. Реконструкція вуличного освітлення по пров. Озерний в с. Зачепилівка Новосанжарського району Полтавської області (КТП-677) 40 пог.м., встановлено 1 ліхтар на суму 4,976 тис. грн.
10. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Центральна, в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області (КТП 303) встановлено 1 ліхтар на суму 5,738 тис. грн.
11. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зарічанська в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області встановлено 1 ліхтар на суму 6,738 тис. грн.

Виготовлено проект «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Каштанова в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області КТП» 137 на суму 5,74 тис. грн.

Всього виконано 2879 м/пог. ліній вуличного освітлення, установлено 93

ліхтарі та 56 опор на суму 745,983 тис. гривень.

 **У сфері розвитку дорожнього господарства Новосанжарської об’єднаної територіальної громади:**

1. Капітальний ремонт дороги по вул. Надії в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області – 68,481 тис. грн., площа покриття 238 кв. м.
2. Капітальний ремонт дороги по вул. Курортній в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області – 100,263 тис. грн., площа покриття 380 кв. м.
3. Капітальний ремонт дороги по пров. Курортному в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області – 83,016 тис. грн., площа покриття 385 кв. м.
4. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Соснова Роща в смт Нові Санжари Новосанжарського районуПолтавської області на 1393,196 тис. грн., площа покриття – 1909 кв. м.
5. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Центральна , Ш-а частина в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на 1471,114 тис. грн., площа покриття – 2492 кв. м.
6. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Маджарянська 1-а частина в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на 1382,211 тис. грн., площа покриття – 2188 кв.м.
7. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська 1-а частина в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на 1396,814 тис. грн, площа покриття – 2109 кв. м.
8. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Першотравнева в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на 144,258 тис. грн., площа покриття – 125 кв. м.
9. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по пров. Тракторному в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на 842,888 тис. грн., площа покриття – 1547 кв. м.
10. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по пров. Ярмарковий в смт Нові Санжари Полтавської області на 69,760 тис. грн., площа покриття – 182 кв. м.
11. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Садовій смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на 58,908 тис. грн., площа покриття – 87,40 кв. м.
12. Виконано проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Шевченка в смт Нові Санжари Новосанжарського району» – 25,0 тис. грн.
13. Виконано проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська (ІІ частина) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» – 22,50 тис. грн.
14. Виконано коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Першотравнева в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» – 13,0 тис. грн.
15. Виконано коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Маджарянська в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» – 12,50 тис. грн.
16. Виконано коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Центральна (ІІІ) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» – 12,50 тис. грн.
17. Виконано коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Соснова Роща в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» – 12,50 тис. грн.
18. Виконано коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська (І) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» – 12,50 тис. грн.
19. Капітальний ремонт дорожнього покриття території картодрому по вул. Центральна, 105/16 в смт Нові Санжари на суму 1211,04 тис.грн., площа покриття 1444,5 кв.м.

Всього виконано капітального ремонту доріг на суму 7010,909 тис. гривень.

Площа капітально відремонтованих доріг становить 11642,4 кв. м.

**У сфері розвитку системи централізованого водопостачання Новосанжарської об’єднаної територіальної громади**

1. Капітальний ремонт вуличного водогону по пров. Ярмарковий 2 в смт Нові Санжари Полтавської області 100,0 тис. грн., протяжністю 295м.п.
2. Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Носенка Івана в смт Нові Санжари Полтавської області – 60,44 тис. грн., протяжністю 170м.п.

 **У сфері розвитку** **закладів дошкільної та шкільної освіти**

Розроблено два проекти на загальну суму 90,0 тис. грн, а саме:

* «Капітальний ремонт благоустрою території дитячого садка «Сонечко» корпус № 1 по вул. Незалежності, 43/7 в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» на суму 45,0 тис. грн.;
* «Капітальний ремонт благоустрою території дитячого садка «Лелеченька» по вул. Центральна, 31а в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» на суму 45,0 тис. гривень.

В 2019 році із залученням коштів державної субвенції реалізовувалося сім проектів з капітального ремонту об’єктів дошкільної освіти:

* «Капітальний ремонт дитячого садка "Сонечко" по вул. Незалежності, 43/7  в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» на суму 122,184 тис. грн.;
* «Капітальний ремонт дитячого садка "Лелеченька" по вул. Центральній, 31а в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» на суму 78,937 тис. грн.;
* «Капітальний ремонт дитячого садка "Сонечко" корпус № 2 по вул. Першотравневій, 14 в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області» на суму 675,853 тис. грн.;
* Капітальний ремонт (утеплення фасаду) корпусів № 3 та № 4 дитячого садка «Лелеченька» по вул. Центральній, 31/А в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на суму 143,977 тис. грн.;
* Капітальний ремонт благоустрою території дитячого садка «Лелеченька» по вул. Центральна, 31а в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на суму 607,195 тис. грн.;
* Капітальний ремонт благоустрою території дитячого садка «Сонечко» корпус № 1 по вул. Незалежності, 43/7 в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області на суму 511,735 тис. грн.;
* Капітальний ремонт благоустрою території дитячого садка «Сонечко» корпус № 2 по вул. Першотравневій, 14 в смт Нові Санжари Полтавської області на суму 642,806 тис. гривень.

 Всього виконано ремонтно-будівельних робіт та виконано проектно-кошторисних документацій на суму 2872,687 тис. гривень.

**У сфері містобудівної діяльності**

1.Виготовлення містобудівної документації с. Зачепилівка – 150 тис.грн. (селищний бюджет)

**У сфері культури**

1.Придбання сучасних музичних інструментів та звукової апаратури, створення нових сучасних костюмів на суму 165, 4 тис.грн. ( селищний

бюджет).

**У сфері природоохоронних заходів**

1.Придбання контейнерів для роздільного соттування відходів у кількості 18 шт. на суму 97,2 тис.грн. ( 47,2 тис.грн. - селищний бюджет, 50 тис.грн. – обласний бюджет).

2. Придбання ємкостей пластикових для сміття у кількості 21 шт. на суму 17,9 тис.грн. ( селищний бюджет).

3. Видалення топляка та очистка прибережної смуги р. Ворона в межах смт Нові Санжари на суму 20 тис. грн. ( селищний бюджет).

**У сфері здійснення заходів із землеустрою**

1.Розробка проєкту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальних утворень смт Нові Санжари на суму 98,1 тис.грн. ( селищний бюджет).

2. Розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в смт Нові Санжари по вул. Центральна, 105 на суму 7,8 тис.грн.

 У цьому звіті надано інформацію про реалізовані заходи, передбачені Програмою соціально-економічного, культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього природного середовища Новосанжарської селищної ради на 2019 рік.

Заступник селищного голови В. М. Івашина