## \\rada-1b83d7ba49\документы\герб та прапор\gerb.gif

**Новосанжарська селищна рада**

**Полтавського району**

**Полтавської області**

**(вісімнадцята позачергова сесія восьмого скликання)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

15 лютого 2022 року смт Нові Санжари № 96

**Про внесення змін до Програми розробки**

**містобудівної документації в межах**

**території Новосанжарської селищної**

**територіальної громади на 2021-2025 роки**

Керуючись статтею 14 Закону України «Про основи містобудування», статтею 27 Закону України «Про архітектурну діяльність», статтями 1, 2, 16-19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 42 статті 26, пунктом 6 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виготовлення картографічних основ та розроблення містобудівної документації, приведення наявної містобудівної документації у відповідність до діючого законодавства, враховуючи рекомендації галузевої постійної комісії селищної ради,

**селищна рада вирішила:**

1. Внести зміни до обсягів фінансування Переліку заходів та ресурсного забезпечення Програми розробки містобудівної документації в межах території Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 31 травня 2021 року № 2 (далі Програма), зокрема:

1) Уточнити обсяги фінансування п. 2 «Завершення розробки містобудівних документацій, в частині складання звітів про стратегічну екологічну оцінку», визначивши в 2021 році в сумі 33,0 тис. грн., в 2022 році в сумі 240,0 тис. грн., за рахунок бюджету селищної територіальної громади.

2) Уточнити обсяги фінансування п. 3 «Розробка генеральних планів та планів зонування територій, розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту до генеральних планів на мирний час, стратегічно-екологічних оцінок містобудівної документації» визначивши в 2021 році в сумі 25,0 тис. грн., в 2022 році в сумі 1046,0 тис. грн., за рахунок бюджету селищної територіальної громади.

3) Фінансування п. 4 «Розробка детальних планів забудови території» 2021 року в сумі 35,0 тис. грн., перенести на 2022 рік, за рахунок бюджету селищної територіальної громади.

4) Фінансування за Програмою на 2021 рік зменшити на 633,0 тис. грн., визначивши загальний обсяг фінансування програми на 2021 рік в сумі 312,0 тис. гривень.

5) Фінансування за Програмою на 2022 рік збільшити на 361,0 тис. грн., визначивши загальний обсяг фінансування програми на 2022 рік в сумі 3866,0 тис. гривень.

6) Загальний обсяг фінансування за Програмою на 2021-2022 роки зменшити на 272,0 тис. грн., визначивши в сумі 4178,0 тис. гривень.

7) Викласти Перелік заходів та ресурсного забезпечення Програми розробки містобудівної документації в межах території Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції (згідно з додатком).

2. Внести зміни у Паспорт Програми, визначивши загальний обсяг фінансування в сумі 4178,0 тис. грн за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громад, в тому числі в 2021 році в сумі 312,0 тис. грн, в 2022 році в сумі 3866,0 тис. гривень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку і з питань планування території, будівництва, архітектури, земельних відносин та охорони природи.

**Селищний голова Геннадій СУПРУН**

Додаток

до рішення вісімнадцятої позачергової сесії Новосанжарської селищної ради восьмого скликання

від 15 лютого 2022 року № 96

**Перелік заходів та ресурсне забезпечення**

**Програми розробки містобудівної документації в межах території**

**Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/р** | **Зміст заходу** | **Джерела фінансування** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)** |
| 1 | Виконання підготовчих робіт з виготовлення  топо-геодезичного  знімання | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 189,0 |
| 2 | Завершення розробки містобудівних документацій, в частині складання звітів про стратегічну екологічну оцінку | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 33,0 |
| **2022** | 240,0 |
| 3 | Розробка генеральних планів та планів зонування територій, розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту до генеральних планів на мирний час, стратегічно-екологічних оцінок містобудівної документації | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 25,0 |
| **2022** | 1046,0 |
| 4 | Розробка детальних планів забудови території | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 0 |
| **2022** | 35,0 |
| 5 | Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади та пов'язані з його розробкою дослідження, вишукування, інші заходи та послуги | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 50,0 |
| **2022** | 2500,0 |
| 6 | Розміщення інформаційних оголошень у засобах масової інформації | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 15,0 |
| **2022** | 45,0 |
| **Разом за роками:** | | | **2021** | 312,0 |
| **2022** | 3866,0 |
| **Всього** | | | **2021-2022** | 4178,0 |

**Секретар селищної ради Таміла МУЗИКА**